# Estimación de costes

Participantes: Raúl Lumbreras Delegido, Francisco Manuel Vigil Ruiz, Álvaro Colmenero Rodríguez y Alejandro Medel Martínez

Centro: I.E.S. Oretania

Curso: 2025-2026

1 Costes de Infraestructura (Hosting / Servidores)

| Concepto | Detalle | Coste estimado |
| --- | --- | --- |
| Servidor Python (APIs) | Mismo VPS o contenedor Docker en el mismo servidor | Incluido en el anterior |
| Almacenamiento de archivos | 10 GB para documentos subidos (PDF, TXT, etc.) | Incluido |
| Dominio personalizado | orentan-ia.es | 10 € - 15 €/año |
| Certificado SSL (HTTPS) | Let’s Encrypt (gratis) | 0 € |

Precio de alquiler de un servidor

| Nivel de servidor | Detalle | Coste estimado |
| --- | --- | --- |
| Servidor Básico | 100–500 usuarios/mes | 3.99€/mes - 47.88€/año OVHcloud (VPS SSD 1) |
| Servidor Medio | 1000–5000 usuarios/mes | 9.99€/mes→119.88€/año Hetzner (CPX21) OVHcloud (VPS SSD 2) |
| Servidor Alto | 10000-15000 usuarios/mes | 24.99€/mes→299.88€/año Hetzner (CPX31) AWS Lightsail |

Precio de compra de un servidor

| Nivel de servidor | Detalle | Coste estimado |
| --- | --- | --- |
| Servidor Básico | 100–500 usuarios/mes | 600€ - 1000€ |
| Servidor Medio | 1000–5000 usuarios/mes | 2200€ - 3500€ |
| Servidor Alto | 10000-15000 usuarios/mes | 7000€ - 12000€ |

2 Costes de APIs de Inteligencia Artificial

| Servicio | Detalle | Coste estimado |
| --- | --- | --- |
| Google Text-to-Speech (TTS) | API de Google Cloud | Gratis hasta 1 millón de caracteres/mes 0 € 3,44 € /millón de caracteres |
| Scikit-learn | Biblioteca Python open-source | Gratis |
| Chatbot externo | Redirección a IA existente, suscripción a la plataforma | 20 € mes |

3 Costes de Desarrollo (Tiempo humano)

| Tarea | Horas estimadas |
| --- | --- |
| Diseño de base de datos y arquitectura | 25 h |
| Implementación backend PHP (login, créditos, documentos) | 50 h |
| Implementación frontend (vistas, formularios, UX) | 30 h |
| Integración con Python (Guzzle, endpoints, manejo de archivos) | 45 h |
| Pruebas, seguridad, documentación | 60 h |
| Total | 210 horas |

4 Costes de Mantenimiento y Escalabilidad (Año 1)

| Concepto | Detalle | Coste estimado |
| --- | --- | --- |
| Actualización de dependencias | PHP, Python, librerías | 0 €, trabajo manual |
| Soporte técnico | Resolución de errores | Horas de trabajo no determinables |
| Ampliación de capacidad | Si crece el tráfico, ampliación de Hosting o VPS | 15 € |